*Унифицированная форма N КС-2*

**Утверждена Постановлением Госкомстата России**

**от 11 ноября 1999 г. N 100**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код |
|  | Форма | По ОКУД | 0322005 |
| Инвестор |  | По ОКПО |  |
| Заказчик (генподрядчик) | Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, г.Белгород, Белгородский проспект, д.85а | По ОКПО |  |
| Подрядчик (субподрядчик) | Общество с ограниченной ответственностью «Тисайд» 308015 г.Белгород,пер.Чапаева,д.77,тел.8(4722)231-231 | По ОКПО |  |
| Стройка (Объект) | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Шевченко, д. 19 | По ОКПО |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Вид деятельности по ОКДП |  |
|  | Договор подряда (контракт) | Номер  | РТС231А170065-Д |
|  |  | Дата | 21 | 08 | 2017 |
|  |  | Вид операции |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  | с | по |
|   | 1 | 04.10.17г. |  | 21.08.17г. | 04.10.17г. |

**АКТ**

**О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | ЗТ рабочих, чел.-ч. |
| всего | эксплуатация машин | материалы | всего | оплата труда | эксплуатация машин | материалы | ЗТ машинистов, чел.-ч. |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ремонт мягкой кровли***(Строительные)* |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытия) | 4,67 | 144,62105,12 | 39,500,00 | 0,00  | 4 687  | 3 407 | 1 2800 | 0  | 14,380 | 67,150 |
| 2 | ТЕР46-04-009-01 применит. | Разборка бетонной стяжки (1 м3) | 42 | 202,7175,99 | 126,7221,31 | 0,00  | 59 086  | 22 150 | 36 9366 211 | 0  | 8,932,26 | 375,0694,92 |
| 3 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,24315 | 58684,671315,80 | 1939,26229,68 | 55429,61  | 102 956  | 2 220 | 3 272388 | 97 464  | 18018 | 43,774,38 |
| 4 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм*Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;* (100 м2 стяжки) | 4,67 | 1026,04220,21 | 198,5120,49 | 607,32  | 36 760  | 8 208 | 8 042830 | 20 510  | 31,32,43 | 146,1911,32 |
| 5 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 к=5 (46,86х5=234,25)*Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;* (100 м2 стяжки) | 4,67 | -234,258,09 | 2,790,32 | -245,13  | -7 863  | 302 | 11313 | -8 278  | 1,150,04 | 5,370,18 |
| 6 | ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением*Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;* (100 м2 кровли) | 4,67 | 490,2636,57 | 3,880,00 | 449,81  | 16 711  | 1 363 | 1570 | 15 191  | 5,130 | 23,950 |
| 7 | 101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 (т) | -0,11675 | 1891,27  |   | 1891,27  | -1 597  |  |   | -1 597  |   |   |
| 8 | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 (т) | -0,27086 | 6940,15  |   | 6940,15  | -13 594  |  |   | -13 594  |   |   |
| 9 | 113-2226 | Праймер битумный КТ премиум (кг) | 116,75 | 12,84  |   | 12,84  | 10 840  |  |   | 10 840  |   |   |
| 10 | ТЕР15-01-061-02 | Наружная облицовка поверхности (вентканалов и входа на крышу) в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя*Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;* (100 м2 поверхности облицовки) | 0,742 | 32133,14990,24 | 195,883,67 | 30947,02  | 173 179  | 5 864 | 1 26124 | 166 054  | 132,260,36 | 98,140,27 |
| 11 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м*Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;* (100 м2 покрытия) | 0,47 | 932,32291,10 | 446,7235,10 | 194,50  | 3 574  | 1 092 | 1 821143 | 661  | 40,833,26 | 19,191,53 |
| 101-4646 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм (10 шт.) | 28,2 | 3,42 |   | 3,42  | 697(697) |  |   | 697  |   |   |
| 12 | 101-3031 | Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5 (т) | 0,2773 | 20795,15  |   | 20795,15  | 41 700  |  |   | 41 700  |   |   |
| 13 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков*Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;* (100 м примыканий) | 0,224 | 10102,71305,66 | 109,378,99 | 9687,68  | 16 452  | 546 | 21317 | 15 693  | 40,830,89 | 9,140,2 |
| 14 | ТЕР12-01-010-01 применит. | Устройство фартуков над парапетами из листовой оцинкованной стали*Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;* (100 м2 покрытия) | 0,16 | 12980,05900,87 | 27,882,53 | 12051,30  | 15 133  | 1 150 | 394 | 13 944  | 129,660,25 | 20,750,04 |
| 15 | ТЕРпг01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 12,6 | 37,893,89 | 27,780,00 | 0,00  | 3 313  | 340 | 2 4290 | 0  | 0,580 | 7,280 |
| 16 | ТЕРпг03-21-02-002 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км (1 т груза) | 12,6 | 4,320,00 | 4,320,00 | 0,00  | 378  | 0 | 3780 | 0  | 00 | 00 |
| **Итого по разделу в базовых ценах***С учетом коэффициентов:**Поправочный коэфф. к стоимости материалов, учит. трансп. расходы по 3 зоне строительства**k=1,042 на материалы**k=1,042 на основные материалы**Индекс на СМР к ТЕР-2001 без НДС Белгородская область (общ.)**k=6,94 на зарплату**k=6,94 на эксплуатацию машин**k=6,94 на зарплату машинистов**k=6,94 на материалы**k=6,94 на основные материалы**k=6,94 на оборудование* |  |  |  |  | **462 412**  | **46 642** | **55 941****7 630** | **359 285**  |   | **815,99****112,84** |
| В т.ч. основные материалы в бц |  |  |   |   | 38 046  |  |   | 38 046  |   |   |
| **НР и СП в текущих ценах**  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,9) | 110% |  |   |   | 31 451  |  |   |   |   |   |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-06 р.1 п.1-14) (k=0,9) | 105% |  |   |   | 2 465  |  |   |   |   |   |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) (k=0,9) | 120% |  |   |   | 13 427  |  |   |   |   |   |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,9) | 105% |  |   |   | 5 564  |  |   |   |   |   |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,9) | 90% |  |   |   | 1 001  |  |   |   |   |   |
| Итого накладных расходов |  |  |   |   | 53 908  |  |   |   |   |   |
| Итого |  |  |   |   | 516 320  |  |   |   |   |   |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,85) | 70% |  |   |   | 18 902  |  |   |   |   |   |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-06 р.1 п.1-14) (k=0,85) | 65% |  |   |   | 1 441  |  |   |   |   |   |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) (k=0,85) | 65% |  |   |   | 6 869  |  |   |   |   |   |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,85) | 55% |  |   |   | 2 752  |  |   |   |   |   |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85) | 85% |  |   |   | 892  |  |   |   |   |   |
| Итого сметной прибыли |  |  |   |   | 30 856  |  |   |   |   |   |
| Всего по разделу в тц |  |  |   |   | 547 176  |  |   |   |   |   |
| **Устройство кровли из направляемых материалов***(Строительные)* |
| 17 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя*Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;* (100 м2 кровли) | 4,67 | 8218,09126,66 | 46,592,53 | 8044,84  | 185 660  | 3 149 | 1 25968 | 181 252  | 16,510,25 | 77,121,17 |
| 18 | 101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 (м2) | -532,38 | 36,48  |   | 36,48  | -93 699  |  |   | -93 699  |   |   |
| 19 | 101-1962 | Изопласт П ЭПП-4,0 (м2) | -541,72 | 31,00  |   | 31,00  | -81 020  |  |   | -81 020  |   |   |
| 20 | 101-2213 | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) (м2) | 541,72 | 16,55  |   | 16,55  | 43 251  |  |   | 43 251  |   |   |
| 21 | 101-2214 | Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) (м2) | 532,38 | 14,98  |   | 14,98  | 38 475  |  |   | 38 475  |   |   |
| **Итого по разделу в базовых ценах***С учетом коэффициентов:**Поправочный коэфф. к стоимости материалов, учит. трансп. расходы по 3 зоне строительства**k=1,042 на материалы**k=1,042 на основные материалы**Индекс на СМР к ТЕР-2001 без НДС Белгородская область (общ.)**k=4,63 на зарплату**k=4,63 на эксплуатацию машин**k=4,63 на зарплату машинистов**k=4,63 на материалы**k=4,63 на основные материалы**k=4,63 на оборудование* |  |  |  |  | **92 667**  | **3 149** | **1 259****68** | **88 259**  |   | **77,12****1,17** |
| В т.ч. основные материалы в бц |  |  |   |   | -92 993  |  |   | -92 993  |   |   |
| **НР и СП в текущих ценах**  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) (k=0,9) | 120% |  |   |   | 3 474  |  |   |   |   |   |
| Итого накладных расходов |  |  |   |   | 3 474  |  |   |   |   |   |
| Итого |  |  |   |   | 96 141  |  |   |   |   |   |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) (k=0,85) | 65% |  |   |   | 1 778  |  |   |   |   |   |
| Итого сметной прибыли |  |  |   |   | 1 778  |  |   |   |   |   |
| Всего по разделу в тц |  |  |   |   | 97 919  |  |   |   |   |   |
|  |
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ**  |
| **Итого по смете в бц** |  |  |  |  | **555 079**  | **49 791** | **57 200****7 698** | **447 544**  |   | **893,11****114,01** |
| В т.ч. основные материалы в бц |  |  |   |   | -54 947  |  |   | -54 947  |   |   |
| **НР и СП в базовых ценах**  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,9) | 110% |  |   |   | 31 451  |  |   |   |   |   |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-06 р.1 п.1-14) (k=0,9) | 105% |  |   |   | 2 465  |  |   |   |   |   |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) (k=0,9) | 120% |  |   |   | 16 901  |  |   |   |   |   |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,9) | 105% |  |   |   | 5 564  |  |   |   |   |   |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,9) | 90% |  |   |   | 1 001  |  |   |   |   |   |
| Итого накладных расходов |  |  |   |   | 57 382  |  |   |   |   |   |
| Итого |  |  |   |   | 612 461  |  |   |   |   |   |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,85) | 70% |  |   |   | 18 902  |  |   |   |   |   |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-06 р.1 п.1-14) (k=0,85) | 65% |  |   |   | 1 441  |  |   |   |   |   |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) (k=0,85) | 65% |  |   |   | 8 647  |  |   |   |   |   |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,85) | 55% |  |   |   | 2 752  |  |   |   |   |   |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85) | 85% |  |   |   | 892  |  |   |   |   |   |
| Итого сметной прибыли |  |  |   |   | 32 634  |  |   |   |   |   |
| **Итого с НР и СП в бц** |  |  |  |  | **645 095**  |  |   |   |   |  |
| **Итого по смете в текущих ценах** |  |  |  |  | **555 079**  | **49 791** | **57 200****7 698** | **447 544**  |   | **893,11****114,01** |
| В т.ч. основные материалы в тц |  |  |   |   | -54 947  |  |   | -54 947  |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование затрат** | **Коэффициент** | **Процент** | **Сумма в руб.** |
|  |  |  |  |
| Итого |  |  | 555 079 |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,9) | 0,9 | 110% | 31 451 |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-06 р.1 п.1-14) (k=0,9) | 0,9 | 105% | 2 465 |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) (k=0,9) | 0,9 | 120% | 16 901 |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,9) | 0,9 | 105% | 5 564 |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,9) | 0,9 | 90% | 1 001 |
| Итого накладных расходов |  |  | 57 382 |
| Итого |  |  | 612 461 |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,85) | 0,85 | 70% | 18 902 |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-06 р.1 п.1-14) (k=0,85) | 0,85 | 65% | 1 441 |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) (k=0,85) | 0,85 | 65% | 8 645 |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,85) | 0,85 | 55% | 2 752 |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85) | 0,85 | 85% | 892 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 32 632 |
| Всего по смете |  |  | 645 093,22 |
| НДС 18% |  | 18% | 116 116.78 |
| **ВСЕГО** |  |  | **761 210,00** |

**Сдал :**

Директор ООО «ТИСАЙД»»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гринякин Д.В.

**Принял:**

Специалист отдела строительного контроля Фонда содействия

реформированию ЖКХ Белгородской области: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манохин Д.И.

**Дополнительные участники:**

Начальник отдела ЖКХ и ТЭК УКС администрации Ровеньского района: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Волощенко А.П.

Уполномоченный представитель собственников помещений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергеев В.Н.